## Slide 1: Model SDLC Waterfall & Prototyping

## Slide 2: Definisi Model SDLC
Model SDLC adalah kerangka kerja atau proses sistematis yang digunakan oleh pengembang untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak
Model SDLC adalah proses terstruktur yang memandu perencanaan, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak
Model SDLC dapat berfungsi sebagai kerangka kerja dalam mengatur Langkah-langkah yang harus diambil disetiap proyek pengembangan perangkat lunak.

## Slide 3: Model-Model Populer SDLC
Waterfall: Pendekatan klasik yang berjalan secara linear dan berurutan dari atas ke bawah.
Prototyping: Pembuatan model awal atau purwarupa untuk diuji pengguna sebelum versi final dibuat.

## Slide 4: Model-Model Populer SDLC
Spiral: Menggabungkan desain dan pembuatan prototipe dengan penekanan tinggi pada analisis Risiko
RAD: adalah model SDLC yang mengutamakan siklus pengembangan sangat singkat (biasanya 60 hingga 90 hari).
Iterative: Model perulangan yang membangun software secara bertahap melalui versi-versi kecil yang terus disempurnakan.

## Slide 5: Model Waterfall
Model Waterfall, yang sering disebut juga classic life cycle, menyampaikan suatu pendekatan yang berurutan untuk pengembangan perangkat lunak.
Pengembangan dimulai dari spesifikasi kebutuhan dan berlanjut dengan perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan.

## Slide 6: Model Waterfall

## Slide 7: Waterfall (Analysis)
Tahap dimana inisialisasi pendefinisian masalah untuk menyelesaikan teknis pengembangan perangkat lunak mulai dilakukan
Akhir tahap ini saat didapat definisi permasalahan yang disetujui oleh pengguna dan pengembang dan akan dicarikan solusi dengan menggunakan komputer

## Slide 8: Waterfall (Design)
Tahapan yang melakukan proses perancangan terhadap hasil yang didapat dari tahap analisis meliputi proses:
Dekomposisi modul sistem
Rancangan masukan dan keluaran
Penetapan struktur data
Penetapan prosedur kerja
Penetapan formula pengolahan data

## Slide 9: Waterfall (Code)
Tahap dimana dilakukan konversi dari hasil rancangan (spesifikasi program) menjadi “source code” juga dilakukan pengecekan eksekusi bagian program yang dibuat

## Slide 10: Waterfall (Test)
Pengujian merupakan proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan kesalahan
Pengujian yang baik adalah pengujian yang dilakukan dengan mempunyai probabilitas penemuan kesalahan yang tidak diduga
Pengujian yang sukses adalah pengujian yang berhasil mengatasi penyelesaian penemuan kesalahan yang tidak diduga

## Slide 11: Waterfall (Maintenance)
Perawatan PL bukan hanya sekedar proses memperbaiki kesalahan tetapi proses yang memiliki, perubahan teknologi, melengkapi fungsi baru, dll.
Proses perawatan PL tergantung atas permintaan perubahan dari pemakai, manajemen atau customer

## Slide 12: Kelebihan Model Waterfall
Mudah diaplikasikan
Memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan
Cocok digunakan untuk produk perangkat lunak yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan
Adanya pergeseran dan pembagian tim sehingga lebih terfokus
Memungkinan untuk perbuahan desain saat pengerjaan fase awal

## Slide 13: Kekurangan Model Waterfall
Permodelan bersifat kaku dan sulit melakukan perubahan saat program sudah dijalankan
Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena penyelesaian per tahap
Terjadinya pembagian proyek menjadi beberapa tahap tidak fleksibel karena harus ada komitmen bersama di awal proyek
Adanya waktu kosong bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim menyelesaikan tiap tahap
Kendala desain yang non adaptif

## Slide 14: Model Prototyping
Customer seringkali menjelaskan sekumpulan sasaran umum perangkat lunak, namun tidak mengidentifikasi kebutuhan input, proses, atau output. Pada kasus lain, pengembang mungkin tidak yakin akan efisiensi dari suatu algoritma, adaptabilitas dari suatu sistem operasi, atau bentuk yang akan diambil dalam interaksi manusia-mesin.

## Slide 15: Model Prototyping
Paradigma prototyping diawali dengan komunikasi. Pengembang dan pengguna bertemu dan mendefinisikan sasaran-sasaran menyeluruh dari perangkat lunak yang akan dibangun, mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diinginkan. Iterasi prototyping direncanakan secara cepat, demikian juga pemodelan dalam bentuk rancangan segera dibuat.

## Slide 16: Model Prototyping
Secara ideal, prototype adalah suatu mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dihasilkan. Pada saat prototype ini dikembangkan, pengembang berusaha menggunakan program atau tool yang ada, seperti report generator, windows manager, yang memungkinkan prototype dibuat secara cepat. Prototype berlaku sebagai sistem pengenal, bukan sebagai sistem yang benar-benar dihasilkan untuk dioperasionalkan.

## Slide 17: Model Prototyping

## Slide 18: Model Prototyping
Tiga bentuk model
  Di atas kertas berbasis komputer menggambarkan interaksi manusia
  Working prototype: mengimplementasikan sebagian fungsi PL
  Program jadi: melakukan sebagian atau keseluruhan fungsi yang akan dilakukan, ada feature yang belum dikembangkan

## Slide 19: Tahapan Prototyping
Pengumpulan kebutuhan dan perbaikan (awal)
Quick design
Pembentukan prototype
Evaluasi pelanggan
Perbaikan prototype
Produk S/W (akhir)

## Slide 20: Kelebihan Model Prototyping
Waktu Pengembangan Cepat: Siklus pembuatan aplikasi menjadi sangat singkat, biasanya berkisar antara 60 hingga 90 hari
Pemanfaatan Komponen yang Ada: Memungkinkan pengembang menggunakan kembali komponen atau objek yang sudah ada (reusable objects) sehingga tidak perlu membuat dari awal
Keterlibatan Pengguna Aktif: Pengguna memberikan umpan balik secara langsung pada setiap iterasi, sehingga hasil akhir lebih sesuai dengan kebutuhan
Fleksibilitas Tinggi: Perubahan dan penyesuaian kebutuhan fitur dapat dilakukan dengan mudah di tengah proses pengembangan
Mengurangi Risiko: Kesalahan atau error dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal melalui pengujian prototipe

## Slide 21: Kekurangan Model Prototyping
Tidak Cocok untuk Proyek Besar: Kurang efektif jika diterapkan pada sistem yang berskala besar atau sangat kompleks
Ketergantungan pada Pengguna: Jika pengguna atau stakeholder tidak kooperatif atau jarang memberi waktu, proses pengembangan bisa terhambat dan hasil menjadi kurang optimal
Membutuhkan Tim yang Solid: Menuntut kolaborasi, keterampilan, dan komitmen tinggi dari seluruh anggota tim pengembang
Manajemen yang Rumit: Fleksibilitas tinggi rentan memicu penambahan ruang lingkup pekerjaan (scope creep) jika tidak dikendalikan dengan baik

## Slide 22: Terimakasih